CONSOLIDATED QA & CODE AUDIT

CrowdFlow — Bug & Fix Report

Gabungan temuan dari empat sumber — laporan dosen, testing manual tim, audit UAT teman satu tim, dan pengecekan langsung ke crowdflow.my.id — masing-masing sudah diverifikasi ulang terhadap kode yang berjalan saat ini sebelum dimasukkan ke daftar ini.

Tanggal:  24 Juli 2026    Sumber:  Dosen · QA manual · Teammate UAT · Live check    Metode:  tiap klaim dicocokkan ke file & baris kode yang sebenarnya

# Ringkasan

| 3 Critical | 6 High | 7 Medium | 5 Low | 5 Sudah Fixed |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dari seluruh temuan yang dikumpulkan lintas sumber, 5 di antaranya — termasuk 3 yang berlabel “Critical” di laporan teman Anda — ternyata sudah diperbaiki di kode saat ini. Bagian “Sudah Diperbaiki” di bawah menjelaskan masing-masing dengan bukti kodenya, supaya tidak dikerjakan ulang atau dilaporkan sebagai bug aktif ke dosen. Sisanya, 21 temuan, masih terbuka dan didaftar lengkap dengan cara perbaikannya.

# Daftar Bug Terbuka  (21 item)

Critical

BUG-01 CRITICAL Broken cover image URL — hostname internal MinIO bocor ke publik Sumber: Laporan Dosen · Terkonfirmasi Live Lokasi backend/internal/storage/s3.go · backend/.env Penyebab GetPublicURL() jatuh ke S3_ENDPOINT (http://minio:9000, hostname Docker internal) kalau S3_PUBLIC_BASE_URL kosong. Dikonfirmasi langsung di crowdflow.my.id: gambar event "In-Memory Event via Bash Curl" gagal load dengan URL persis ini. Perbaikan Set S3_PUBLIC_BASE_URL di backend/.env production ke domain publik R2/CDN, lalu redeploy backend. Cek juga apakah docker-compose meneruskan variabel ini.

BUG-02 CRITICAL Error mentah database bocor ke browser (payment & booking) Sumber: QA #5, #8 · Audit Kode Lokasi payment/handler.go:51 · booking/handler.go:68,82 Penyebab Handler mengembalikan err.Error() mentah langsung ke response JSON — termasuk pesan Postgres asli (mis. error cast enum) yang sempat terlihat user sebagai "upon payment error". Perbaikan log.Printf error asli di server, kembalikan pesan generik + error code ke client — pola yang sudah diterapkan di modul admin/event, tinggal disalin ke payment dan booking.

BUG-03 CRITICAL Nginx menolak upload besar sebelum sampai ke backend (413) Sumber: QA #6 · Audit Kode Lokasi nginx/nginx.conf Penyebab Tidak ada directive client_max_body_size (default nginx 1MB), padahal handler Go organizer mengizinkan upload dokumen sampai 15MB. Perbaikan Tambahkan client_max_body_size 20m; di dalam server{} block, lalu redeploy nginx.

High

BUG-04 HIGH Payment gateway belum production-ready Sumber: Laporan Dosen · Audit Kode Lokasi payment/service.go · payment/entity.go Penyebab Kalkulasi fee/pajak masih placeholder ("for simplicity"), signature webhook Midtrans tidak pernah diverifikasi (komentar kode sendiri: "should also verify"), dan tabel payment_transactions/payment_webhooks/virtual_accounts/qris_transactions belum ada. Perbaikan Implementasikan kalkulasi fee/PPN sesuai spesifikasi di .agents/02, verifikasi signature key Midtrans di tiap webhook, tambahkan migration untuk 4 tabel yang hilang.

BUG-05 HIGH Menu Security/Verification/Notifications semua nunjuk ke endpoint yang sama Sumber: QA #13 Lokasi app/(user)/profile/payments/page.tsx:108-119, 171-176 Penyebab Tiga (sebenarnya empat) item menu — Security, Verification, Notifications — semuanya href="/profile". Halaman aslinya memang belum pernah dibuat. Perbaikan Bangun halaman aslinya, atau sembunyikan/nonaktifkan link tersebut sampai halamannya ada — jangan biarkan menu mati terlihat user.

BUG-06 HIGH Tidak bisa balik dari My Tickets ke Profile Sumber: QA #14 Lokasi app/(user)/orders/page.tsx:291 Penyebab Breadcrumb "Account" adalah <span> biasa, bukan <Link> — tidak bisa diklik sama sekali. Perbaikan Ganti jadi <Link href="/profile">Account</Link>. Lihat juga BUG-07 untuk perbaikan struktural jangka panjang.

BUG-07 HIGH Tidak ada shared layout antar halaman area profile Sumber: Audit Kode Lokasi app/(user)/layout.tsx Penyebab Layout ini cuma bungkus AuthGuard — tiap halaman (/profile, /profile/payments, /orders) bikin sidebar/navigasinya sendiri-sendiri secara independen dan tidak konsisten. Ini akar masalah di balik BUG-05 dan BUG-06. Perbaikan Ekstrak satu komponen ProfileShell (sidebar + breadcrumb) yang dipakai bersama di semua halaman area profile.

BUG-08 HIGH Tidak ada blacklist JWT saat logout Sumber: Teammate UAT-009 · Audit Kode Lokasi auth/handler.go · auth/session.go Penyebab Logout cuma mencabut refresh-session di Redis; access-token JWT-nya sendiri tetap valid sampai masa berlakunya (15 menit) habis secara alami. Sudah didokumentasikan sebagai "Future Development" di .agents/02 — memang belum pernah dibangun. Perbaikan Saat logout, SETEX blacklist:user:{id} di Redis untuk sisa masa berlaku access token, cek key ini di middleware Authenticate.

BUG-09 HIGH Sistem promo/voucher/flash sale tidak punya backend Sumber: Laporan Dosen · QA #7 Lokasi Belum ada — perlu migration & package baru Penyebab Tombol promo code di checkout sudah ada di UI, tapi tidak ada tabel promo_codes, event_promotions, user_promo_usages, flash_sales di database. Perbaikan Buat migration untuk keempat tabel, package backend baru untuk validasi kode, dan sambungkan ke alur checkout.

Medium

BUG-10 MEDIUM Tombol "Add New" duplikat & mati di samping Bank Account Manager Sumber: QA #15 Lokasi app/(user)/profile/payments/page.tsx:414-468 Penyebab Kartu kredit Visa/Mastercard di halaman ini 100% data mock, dan tombol "+ Add New"-nya tidak punya onClick sama sekali — mati. Persis di bawahnya ada <BankAccountManager /> yang tombol "Add Account"-nya beneran berfungsi. Perbaikan Hapus seluruh blok kartu-kredit mock (belum ada backend card-payment), sisakan satu alur "Add" lewat BankAccountManager.

BUG-11 MEDIUM Redis session store tanpa fallback saat gagal Sumber: Laporan Dosen 3.3 Lokasi backend/internal/auth/session.go Penyebab Semua pemanggilan refresh/session langsung ke Redis tanpa timeout pendek atau fallback — kalau Redis sempat gagal/reconnect, user bisa dapat 500 mendadak. Perbaikan Bungkus pemanggilan Redis dengan timeout pendek; kalau gagal, perlakukan sebagai soft-logout (redirect ke login) alih-alih 500 Internal Server Error.

BUG-12 MEDIUM Resale marketplace tidak punya escrow ledger Sumber: Laporan Dosen 2.3 Lokasi backend/internal/resale/ Penyebab ticket_resale_listings cuma catat listing, tidak ada tabel penampung dana pembeli sekunder sebelum tiket terverifikasi pindah tangan — risiko fraud. Perbaikan Tambahkan tabel resale_escrow_settlements dan resale_price_caps; tahan dana pembeli sampai transfer tiket terverifikasi.

BUG-13 MEDIUM Hero carousel & Flash Sale landing page masih hardcoded Sumber: Laporan Dosen 3.1 · Terkonfirmasi Live Lokasi frontend/src/app/page.tsx Penyebab Dicek langsung di crowdflow.my.id: section "Upcoming Concerts" sudah fetch data asli dari GET /api/v1/events, tapi banner besar di atas (Coldplay, Jakarta Summer Sound) dan section "Flash Sale" masih gambar/teks statis. Perbaikan Sambungkan hero & flash-sale ke GET /api/v1/events yang sama seperti section di bawahnya sudah lakukan.

BUG-14 MEDIUM Aktivitas bot-defense tidak pernah dicatat Sumber: Laporan Dosen 2.2 Lokasi .agents/01_instructions_and_safeguards.md Penyebab Honeypot & PoW puzzle sudah didesain, tapi saat bot tertangkap tidak ada log permanen di database — admin tidak punya data berapa banyak serangan yang dicegat. Perbaikan Tambahkan tabel bot_honeypot_logs dan ip_blacklists, tulis ke sana dari pengecekan honeypot/PoW yang sudah ada.

BUG-15 MEDIUM Ketidaksesuaian enum/schema Admin Frontend vs Postgres Sumber: Teammate UAT-003 Lokasi frontend/src/types/admin.ts Penyebab Gap lama yang sudah tercatat sejak awal — frontend admin sempat menebak bentuk enum/API sendiri sebelum backend selaras, sehingga backend butuh layer mapping darurat. Perbaikan Audit ulang types/admin.ts terhadap enum Postgres saat ini; hapus mapping-layer darurat begitu keduanya selaras.

BUG-16 MEDIUM Sebagian chart analytics admin masih mock (donut breakdown) Sumber: Teammate UAT-004 Lokasi Dashboard Analytics — Admin Console Penyebab Time-series revenue/registrasi sudah pernah diperbaiki tanpa perlu schema baru, tapi donut breakdown masih butuh query baru yang bergantung schema tambahan. Perbaikan Selesaikan query breakdown yang tersisa; scope-nya sudah pernah dipetakan sebelumnya, tinggal dieksekusi.

Low

BUG-17 LOW Bahasa campur Indonesia/Inggris Sumber: QA #9 · Terkonfirmasi Live Lokasi events/[event_id]/page.tsx:95-113 · orders/page.tsx:58 Penyebab Halaman error "Gagal Memuat Event" 100% Bahasa Indonesia, sementara rest of app pakai Inggris; juga string "Tidak ada tiket di kategori ini." Perbaikan Terjemahkan semua string tersebut ke Inggris supaya konsisten dengan rest of app.

BUG-18 LOW 3 dari 4 event demo tidak punya ticket tier Sumber: Terkonfirmasi Live Lokasi Data — bukan bug kode Penyebab Dicek via GET /api/v1/events: 3 dari 4 event live punya starting_price: null → tampil "Tickets from —" di homepage dan "No tickets on sale" di halaman detail. Perbaikan Tambahkan ticket tier ke event demo tersebut lewat Organizer Console, atau perbaiki seed script kalau ini dipakai untuk demo ke dosen.

BUG-19 LOW Belum ada sistem review & rating acara Sumber: Laporan Dosen 3.2 Penyebab UI menampilkan statistik "98% Customer Satisfaction" tapi tidak ada tabel event_reviews/event_ratings — angka ini statis. Perbaikan Feature baru — tambahkan tabel review/rating + form ulasan untuk pembeli tiket terverifikasi. Item roadmap terpisah, bukan bug mendesak.

BUG-20 LOW Belum ada Wishlist / Follow Organizer Sumber: Laporan Dosen Penyebab Fitur belum ada — tabel user_wishlists, organizer_followers belum dibuat. Perbaikan Feature gap, bukan bug — prioritaskan setelah item Critical/High selesai.

BUG-21 LOW Belum ada denah 3D / CAD venue Sumber: Laporan Dosen Penyebab venue_layouts baru menyimpan koordinat JSON 2D, belum ada venue_3d_models. Perbaikan Feature gap skala besar — pertimbangkan apakah benar-benar dibutuhkan untuk scope proyek saat ini sebelum dikerjakan.

# Sudah Diperbaiki — Terverifikasi di Kode  (5 item)

Kelima temuan berikut ada di laporan UAT teman Anda dengan label Critical/High, tapi saat saya cocokkan langsung ke kode yang berjalan sekarang, semuanya sudah diperbaiki — kemungkinan besar laporan itu ditulis dari commit lama atau dari dokumentasi, bukan dari testing terhadap branch terkini. Tidak perlu dikerjakan ulang; cukup dicatat sebagai selesai.

UAT-001 FIXED AuthGuard client-trust bypass Bukti AuthGuard.tsx:35-51 memanggil getMe() (verifikasi server) wajib di tiap mount sebelum merender halaman apa pun — tidak ada jalan untuk bypass lewat localStorage.

UAT-002 FIXED Login tanpa rate limit Bukti auth/handler.go:39 — POST /auth/login dibungkus rateLimitLogin(...), dikonfigurasi 10 request/15 menit per IP di main.go.

UAT-005 FIXED Typo cast SQL $2::event_status pada settleEvent Bukti admin/repository.go:201 sekarang $3::event_status — cast sudah benar ke parameter decision, bukan auditor_id.

UAT-006 FIXED Delete ticket tier tanpa cek tiket terjual Bukti admin/repository.go:569 — query delete sudah menyertakan AND tickets_sold = 0.

UAT-010 FIXED Nginx 502 cold-start Bukti docker-compose.yml sudah pakai depends_on: condition: service_healthy + healthcheck; nginx.conf sudah pakai resolver 127.0.0.11 valid=10s dinamis.

# Urutan Pengerjaan yang Disarankan

Diurutkan berdasarkan rasio dampak-terhadap-effort, bukan cuma severity — beberapa Critical (BUG-01, BUG-03) cuma butuh 1 baris config, sementara beberapa Medium (BUG-09, BUG-12) butuh migration + fitur baru berhari-hari.

| 1 | BUG-01 · BUG-03 — Config fix (S3 URL, nginx body size) Tidak sentuh kode, cuma env & nginx.conf, langsung redeploy | Kecil |
| --- | --- | --- |

| 2 | BUG-02 — Tutup kebocoran raw error di payment/booking Salin pola yang sudah ada dari modul admin/event | Kecil |
| --- | --- | --- |

| 3 | BUG-06 · BUG-10 — Perbaiki link mati & tombol duplikat Perubahan JSX kecil, tidak perlu backend baru | Kecil |
| --- | --- | --- |

| 4 | BUG-07 — Bangun ProfileShell bersama Mencegah kelas bug navigasi yang sama muncul lagi | Sedang |
| --- | --- | --- |

| 5 | BUG-08 · BUG-11 — JWT blacklist & Redis fallback Butuh perubahan middleware & testing sesi | Sedang |
| --- | --- | --- |

| 6 | BUG-05 · BUG-13 — Halaman profile asli & hero dinamis Beberapa halaman/komponen frontend baru | Sedang |
| --- | --- | --- |

| 7 | BUG-04 · BUG-09 · BUG-12 — Payment gateway, promo, escrow Migration baru + package backend + wiring frontend, multi-hari per fitur | Besar |
| --- | --- | --- |

| 8 | Sisanya (BUG-14 s/d BUG-21) — Feature gap & polish Kerjakan setelah item di atas selesai, sesuai prioritas dosen/product owner | Besar |
| --- | --- | --- |

CrowdFlow — Bug & Fix Report · disusun dari audit silang kode + live check · 21 open · 5 resolved · 26 total temuan lintas sumber